 Согласовано: Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова Курской области Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»
_____________________А.В. Самофалов ________________С.В.Моргунова
        П л ан
        работ по содержанию и ремонту общего имущества
        в многоквартирном жилом доме № 19/16 ул. Кирова г. Льгова на 2024 год.
№ п/п	Виды работ	Объем	Материалы	Количество	Сумма (стоимость материала)	Сроки выполнения и периодичность ремонта	Отметка об исполнении	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Чистка водостоков	8шт.		8шт.		Январь-март-апрель-сентябрь
2	Чистка козырьков	8шт		8шт.		июль-сентябрь
3	Ремонт водопроводно-канализационной системы					2 раза в год		По заявкам
4	Ревизия и ремонт запорной арматуры: / Замена кранов d 20 / d 35 / Замена труб d 40 / d 20 задвижек d 50 / вентилей d 20-25 / вентилей d 15 Прочистка и промывка грязевиков Заявления собственников	13 шт / 13 шт. / 2 м. / 6 м. / 16 шт. / 25 шт. / 6 шт / 4 шт.	кранов d 20 / кранов d 35 / труба d 40 / труба d 20 / задвижка d50 / вентильd20-25 / вентиль d15 / грязевик	13 шт. / 13 шт. / 2 м. / 6 м. / 16 шт / 25 шт. / 6 шт. / 4 шт.	3250 / 3700 / 800 / 3600 / 11200 / 5000 / 1200 / 12000	22.04.-23.04.2024
5	Промывка и опрессовка системы отопления дома.					17.07.-18.07.2024
6	Ревизия вентканалов					3 раза в год		Пост.№410 от 14.05.2013г.
7	Обслуживание и ремонт ВДГО / Техническое диагностирование ВДГО				108100 / 15000	15.03.2024		По графику
8	Покраска оконных рам в подъездах	48м2	Краска / кисти / уайт-спирит бумага наждач / ветошь	10кг / 6шт / 2л / 1,5м2	2500 / 590 / 250 / 300	июль-октябрь
9	Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвальных помещений	3000м2	Дез.средство	70л	3000	октябрь-декабрь
10	Благоустройство придомовой территории(покос, чистка снега)	1500м2	Бензин / леска / масло / лопата / сол.-песч.смесь	20л / 90м / 2л / 2шт / 300кг	1000 / 660 / 400 / 2100 / 3000	январь-декабрь
11	Осмотр, ревизия эл.оборудования					2 раза в год
12	Ремонт, ревизия светильников уличного освещения (замена ламп)	7шт	светильники	7	8400			По заявкам
13	Очистка от мусора чердачных помещений,дез.обработка	1500м2	Мешки / дезсредство	40шт / 60л	1000 / 2500	Июнь, декабрь
14	Установка запирающих устройств на входах в подвальные и чердачные помещения дома.	5 шт.	замок	5шт	1250	По необходимости
	Итого				190800

 Подготовил: техник _______________