  Согласовано: Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова Курской области Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»
_____________________А.В. Самофалов ________________С.В.Моргунова
        П л а н
        работ по содержанию и ремонту общего имущества
        в многоквартирном жилом доме № 30/51 по ул.Комсомольская г. Льгова на 2024 год
№ п/п	Виды работ	Объем	Материалы	Количество	Сумма (стоимость материала)	Сроки выполнения и периодичность ремонта	Отметка об исполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Чистка водостоков	6 шт.	саморезы	0,4уп	230	январь-март-апрель-август		Отогрев зимой
2	Ревизия и ремонт системы отопления: / Замена вентилей d 20 / d 15 / Замена стояков d 20 ремонт вентилей d 20, прочистка,замена грязевиков Работы по заявкам	10 шт. / 10 шт. / 6 м. / 30 шт. / 2 шт.	Вентиль d 20 / Вентиль d 20 / Трубы d 20 / Вентиль d 20 / грязевик	10 шт. / 10 шт. / 6 м. / 30 шт. / 2 шт.	2500 / 2500 / 2400 / 7500 / 10000	13.05.-17.05.2024
3	Промывка и опрессовка системы отопления					05.08.-07.08.2024
4	Установка запирающих устройств на входа в подвальные и чердачные помещения дома.	4 шт.	замок	4шт	1200	По необходимости
5	Благоустройство: ремонт детской площадки, покос травы	500м2	Бензин / Леска / Масло / Лапата / Песк-сол.смесь / краска	15л / 70м / 1,5л / 2шт / 200кг / 2,5кг	800 / 520 / 300 / 2100 / 2000 / 650	январь-декабрь
6	Ремонт дверей подъездов № 1,2	2 шт.	Краска / саморезы / угол.метал.	3кг / 0,3уп / 6шт	790 / 135 / 720			По заявкам
7	Уборка, санитарная обработка и дезинфекция подвалов	500м2	Дез.средство / мешки	40л / 5шт	2000 / 300	Сентябрь-февраль
8	Ревизия вентканалов					3 раза в год		Пост.№410 от 14.05.2013г.
9	Обслуживание и ремонт ВДГО / Техническое диагностирование ВДГО				44200 / 15000	15.03.2024		По графику
10	Ремонт входов в подвальные помещения	7м2	Доска / шифер / гвозди / саморезы	0,03м3 / 8шт / 1,5кг / 1уп	1300 / 5200 / 300 / 450	июль-ноябрь
11	Осмотр, ревизия эл.оборудования					2 раза в год
12	Ремонт навесов над входом в подъезд	3 шт	Цемент / песок / шифер	20кг / 50кг / 6шт	290 / 360 / 3900	Июль-ноябрь

Итого				107645

Подготовил: техник _______________