 Согласовано: Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова Курской области Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»
_____________________А.В. Самофалов ________________С.В.Моргунова
        П л а н
        работ по содержанию и ремонту общего имущества
        в многоквартирном жилом доме № 53 по ул. Примакова г. Льгова на 2024 год.
№ п/п	Виды работ	Объем	Материалы	Количество	Сумма (стоимость материала)	Сроки выполнения и периодичность ремонта	Отметка об исполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт мягкой кровли	25м2	Гидроизол / газ	28м2 / 2б	6300 / 2800			По заявкам
2	Чистка водостоков	3 шт.		69 п.м		январь-март-сентябрь-октябрь
3	Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвальных помещений	500кв.м	Дез.средство / мешки	40л / 5шт	2900 / 300	сентябрь-декабрь
4	Ремонт, ревизия водопроводно-канализационных сетей					2 раза в год		По заявкам
6	Установка запирающих устройств на входах в подвальные и чердачные помещения дома.	5 шт.	замок	5шт	1500	По необходимости
7	Реви-я и ремонт системы отопления: Замена кранов d 15 / d 25 / d 20 / Замена стояка d 25 / d 20 / ремонт, замена задвижек d 80 / ремонт, замена вентилей d 20	4 шт. / 2 шт. / 20 шт. / 2 м. / 6 м. / 4 шт. / 40 шт.	Кран d 15 / Кран d 25 / Кран d 20 / Труба d 25 / Труба d 20 / Задвижка / вентиль	4 шт. / 2 шт. / 20 шт. / 2 м. / 6 м. / 4 шт. / 40 шт.	800 / 500 / 4000 / 800 / 2400 / 20000 / 8000	20.05.-24.05.2024
8	Промывка и опрессовка системы отопления.					12.08.-19.08.2024
9	Благоустройство придомовой территории	1500м2	Бензин / Леска / Масло / Лапата / Песк-сол.смесь	15л / 70м / 1,5л / 2шт / 200кг	800 / 520 / 300 / 2100 / 2000	январь-декабрь
10	Ревизия вентканалов					3 раза в год		Пост.№410от14.05. 13г.
11	Обслуживание и ремонт ВДГО / Техническое диагностирование ВДГО				52600 / 15000	15.03.2024		По графику
12	Осмотр, ревизия, ремонт эл. оборудования					2 раза в год		Про заявкам
	Итого				123620

Подготовил:_______________________