 Согласовано: Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова Курской области Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»
_____________________А.В. Самофалов ________________С.В.Моргунова
        П л а н
        работ по содержанию и ремонту общего имущества
        в многоквартирном жилом доме № 67 по ул. Примакова г. Льгова на 2024 год.
№ п/п	Виды работ	Объем	Материалы	Количество	Сумма (стоимость материала)	Сроки выполнения и периодичность ремонта	Отметка об исполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт шиферной кровли	20мп	Оц. железо / Саморез / Гвозди 25,100 / Шифер / рубероид	10м2 / 1уп / 0,5кг / 5л / 4 рул	8500 / 480 / 300 / 1500 / 2000			По заявкам
2	Очистка и ремонт навесов у подъездов.	4 шт	Цемент / песок / линокром. газ	20кг / 50кг / 2шт	290 / 360 / 4420	Июль-ноябрь
3	Ремонт освещение у подъездов	4шт	Светильник / изолента	4 шт / 1,5рул	2400 / 120			По заявкам
4	Ремонт ,ревизия водопроводно-канализационной системы					2 раза в год		По заявкам
5	Ревизия и ремонт системы отопления:с заменой / Замена кранов d 20 / d 15 / Замена стояка d 20 ревизия ,ремонт задвижек d 80 / ремонт задвижек d80 / ремонт вентилей d 20, / замена кранов d 20 Заявления собственников	17 шт. / 17шт. / 6 м. / 4 шт. / 4 шт. / 40 шт. / 20 шт.	Кран d 20 / Кран d 20 / Труба d 20 / Задвижка d 80 / задвижка d80 / вентиль d 20 / кран d 20	17 шт. / 17шт. / 6 м. / 4 шт. / 4 шт. / 40 шт. / 20 шт.	3400 / 3400 / 2000 / 3200 / 3200 / 8000 / 3600	20.05.-24.05.2024
6	Промывка и опрессовка системы отопления.					12.08.-19.08.2024
7	Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвальных помещений	500м2	Дез.средство / мешки	40л / 5шт	2000 / 300	Сентябрь-декабрь
8	Ревизия вентканалов					3 раза в год		Пост.№410 от 14.05.2013г.
9	Обслуживание и ремонт ВДГО / Техническое диагностирование ВДГО				81100 / 15000	15.03.2024		По графику
10	Чистка водостоков	4шт		4шт		январь-март
11	Благоустройство придомовой территории	500м2	Бензин / Леска / Масло / Лапата / Песк.сол.смес.	15л / 70м / 1,5л / 2шт / 200кг	800 / 520 / 300 / 2100 / 2000	январь-декабрь
12	Осмотр, ревизия ,,ремонт эл. оборудования					2 раза в год		По заявкам
13	Очистка от мусора чердачных помещений	500м2	Дез.средство / Мешки	50л / 20шт	3000 / 1900	Апрель-декабрь
14	Установка запирающих устройств на входах в подвальные и чердачные помещения дома.	4 шт.	замок	4 шт	1200	По необходимости
	Итого				157390

  Подготовил: техник _______________