 Согласовано: Утверждаю:
Зам.главы администрации г.Льгова Курской области Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»
_____________________А.В. Самофалов ________________С.В.Моргунова
        П л а н
        работ по содержанию и ремонту общего имущества
        в многоквартирном жилом доме № 38 по ул. Советская г. Льгова на 2024год
№ п/п	Виды работ	Объем	Материалы	Количество	Сумма (стоимость материала)	Сроки выполнения и периодичность ремонта	Отметка об исполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт мягкой кровли	м2	Гидроизол, газ					По заявкам
2	Ремонт,чистка вытяжных труб	8шт		8шт		март-июнь
3	Благоустройство придомовой территории	1500м2	Бензин / Леска / Масло / Лапата / Песк-сол.смесь	15л / 70м / 1,5л / 2шт / 200кг	800 / 520 / 300 / 2100 / 2000	январь-декабрь
4	Ремонт входов в подвал	2шт	Кирпич / шифер / доска / гвозди / цемент / песок / оц.железо / проф.труб 20*40 / проф.лист / электроды	120шт / 16л / 1м3 / 3кг / 150кг / 200кг / 1,5л / 24мп / 5шт / 2уп	2500 / 9120 / 30000 / 600 / 1750 / 230 / 1200 / 9600 / 7500 / 800	август-ноябрь
5	Ремонт детской площадки		Краска / доска / саморезы / кисть / уайт-спирит	4кг0 / 0,1 м3 / 30шт / 2шт / 1шт	480 / 3000 / 300 / 120 / 200	июнь-сентябрь		По заявкам
6	Ремонт,ревизия водопроводно-канализационной системы					2 раза в год		По заявкам, по мере поступления средств
7	Установка запирающих устройств на входа в подвальные и чердачные помещения дома.	6 шт.	замок	6шт	3000	По необходимости
8	Ревизия и ремонт системы отопления: / замена вентилей d 20 / замена стояка d 20 / ревизия,замена вентилей d 20-25 ревизия,замена задвижек d 50-80, / задвижка d 125 Заявления собственников	8 шт. / 6 м. / 25 шт. / 10 шт. / 2 шт.	Вентиль d 20 / Труба d 20 / Вентиль d 20-25 / задвижки d 50-80 / задвижкаd125	8 шт. / 6 м. / 25 шт. / 10 шт. / 2 шт.	3600 / 2500 / 5000 / 5000 / 10000	24.04.-25.04.2024
9	Промывка и опрессовка системы отопления.					22.08.2024
10	Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвальных помещений	2000м2	Дез.средство / мешки	70л / 6шт	3000 / 250	октябрь-декабрь
11	Ревизия вентканалов					3 раза в год		Пост.№410 от 14.05.2013г.
12	Обслуживание и ремонт ВДГО / Техническое диагностирование ВДГО				83800 / 15000	15.03.2024		По графику
13	Осмотр, ревизия эл.оборудования					2 раза в год
	Итого				204270

  Подготовил: техник ____________________